ДОКЛАД

о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

в 2016 году

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 32 228,6 тыс. рублей.

Основной объем денежных средств направлен на четыре основных мероприятия программы:

- Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Ейском районе.

2.выполнение работ по строительству,  реконструкции и капитальному           ремонту  автомобильных дорог районного значения Ейского района, включая проектно-изыскательские работы; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского района.

3. Обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район.

4.- Осуществление управленческих функций.

В 2016г году были выполнены следующие мероприятия:

- Реконструкция системы водоснабжения ст-цы Камышеватской Ейского района, строительный контроль, технологическое присоединение электросетей, смета, технический паспорт, технический план, энергетическое обследование (паспорт) – 15 776,0 тыс. рублей.  Краевой бюджет – 14 000,0 тыс.рублей

- Капитальный ремонт артезианской скважины № 4940 в с. Кухаривка по ул. Победы Ейского района. Строительный контроль и сметная документация -267,8 тыс.рублей.

- Телеинспекция артезианских скважин № 2970 х. Рассвет; № 4940 ул.Победы, 2А в с. Кухаривка; № 5189, ул.Молодежная 3А,  № 4269 ул.Спортивная 16 п.Октябрьский; № 6756 ул.Комсомольская 1А пос.Моревка; ул.Центральная пос.Заря – 125,0 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт артезианской скважины № 5189 в пос.Октябрьский по ул.Молодежная, 3А Ейского района. Строительный контроль и сметная документация – 262,5 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт артезианской скважины № 5756 по ул.Комсомольская 1А пос.Моревка Ейского района. Строительный контроль и сметная документация – 262,5 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт артезианской скважины по ул.Центральная  пос.Заря Ейского района. Строительный контроль и сметная документация 262,5 тыс.рублей

- Капитальный ремонт артезианской скважины № 5846 по ул.Полевая 44А пос. Октябрьский Ейского района. Строительный контроль и сметная документация – 335,5 тыс.рублей.

- Разработка схемы водоснабжения Ейского района – 100,0 тыс.рублей

- переданы межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Ейскому городскому поселению на общую сумму 1 500,00 тыс.руб.

-   Ремонт автомобильной дороги Подъезд к х.Новатор в Ейском районе. Составление сметы и технический надзор за ремонтом. – 3861,3 тыс.рублей

Краевой бюджет – 3358,4 тыс.рублей.

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства и капитального строительства

администрации муниципального образования

Ейский район								               Д.В.Кияшко