ДЕТАЛЬНЫЙ

план-график реализации муниципальной программы

на очередной 2016 год и плановый период 2017-2019 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за реализацию мероприятия <2> | Непосредственный результат реализа-ции мероприя-тия | Срок начала реализации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджет-ной классифи-кации <3> | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | от 3 марта 2015 года № 162 «О принятии муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | X | УЖКХ и КС МО Ейский район | X | 2016 | 2019 | X |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 «Улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района », в том числе: | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | 2016 | 2019 |  | 6748,5 | 11198,0 | 500,0 | 2000,0 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1: «Газоснабжение пос. Пролетарского Ейского района» Строительный контроль | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Газификация квартир и домовладений | 2016 | 2019 | 92305021410110000414310; 92305021410110000414226 | 4227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие № 2: Проект планировки и межевание по объекту:«Газоснабжение пос. Пролетарский Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Проект планировки | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Мероприятие № 3: Разработка проекта планировки, инженерно-геологические изыскания и экспертиза по объекту: «Газификация пос. Симоновка Ейского района. Вторая очередь» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие № 4: Экспертиза и инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие № 5: Корректировка проекта планировки системы газоснабжения ст.Камышеватской Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие № 6: Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст.Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 713,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие № 7: Проектно-сметные и рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов, от ул.Рабочая до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226; 92305021410110000244226 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие № 8: Рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226; 92305021410110000244226 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие № 9: Погашение кредиторской задолженности по объекту: «Строительство 2х боксов для автомобилей в ст.Должанской ул.Чапаева 70. Дополнительные работы. Составление сметы.» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414226 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие № 10: Разработка проекта планировки системы газоснабжения по ул.К.Маркса ст.Камышеватской Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226; | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие №11: Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-очередь «Газопроводы низкого давления» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 923050214101S0620414310 92305021410160620414310 | 0,0 | 3494,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие № 12 Строительство объекта «Газопровод низкого давления ул.Шоссейной п.Советский Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000414310 | 0.0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие № 13 Строительство объекта «Газификация пос.Симоновка Ейского района, 2-очередь» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 923050214101S0620414310 92305021410160620414310 92305021410127210414310 | 0.0 | 1313,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.14. | Мероприятие № 14 строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Марк-са от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров. по ул.Рабочей и ул.Кав-казкой от ул.Красной до ул.К.Маркса ст.Камышеватская Ейский район» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 923050214101S0620414310 92305021410160620414310 | 0.0 | 4671,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.15. | Мероприятие № 15 Изготовление рабочей проектно-сметной документации на объекты газификации | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.16. | Мероприятие№16 Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет сооружений газопровод низкого давления по ул.Мира в пос. Симоновка Ейского района протяженностью 7400м | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.17. | Мероприятие № 17 Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет сооружения: Газопровод пос. Пролетарский Ейского района протяженностью 3157м | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.18. | Мероприятие № 18 Страхование риска наступления граж-данской ответ-ственности страхователя, выступающего в качестве владельца опасного объекта : «Газоснабжение пос. Пролетарский Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.19. | Мероприятие№ 19 Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет объекта: «Газоснабжение пос.Пролетарский Ейского района, 2- очередь, «Газопро-воды низкого давления», Газопровод низкого давления по ул.Шоссейной п.Советский Ейского района Краснодарского края | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.20. | Мероприятие № 20 Разработка проекта планировки и межева- ния территории объек- та: «Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-оче- редь «Газопроводы низ- кого давления» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.21. | Мероприятие № 21 Врезка и пуск газа по объекту: Газоснабжение пос.Пролетарский» Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.22. | Мероприятие№22 Выполнение ка-дастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет земельного участка : проезд между ул.Пролетарской и ул.Зеленой п.Пролетарский Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.23 | Мероприятие№ 23 Выполнение кадастро-вых работ по офор-млению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет сооружения: Расширение системы газоснабжения пос. Степной. Газоснабже-ние пос. Яснопольский Ейского района Краснодарского края протяженностью 4204м | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.24 | Мероприятие № 24 Строительный контроль на объекте « Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-очередь «Газопроводы низкого давления» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 77,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.25 | Мероприятие № 25: Изготовление технических паспортов и межевание земельных участков на объекты газификации Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Развитие газоснабжения объекта | 2016 | 2019 | 92305021410110000244226 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2000,0 |

Начальник управления                                                                                                                                            Д.В.Кияшко