План реализации

муниципальной программы на очередной год и плановый период

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за контрольное событие <2> |  |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кВ | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | от 3 марта 2015 года № 162 «О принятии муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | X | УЖКХ и КС МО Ейский район | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 «Улучшение водоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района», в том числе: | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | Май, июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март | Апрель,май,июнь | Июль,август,сентябрь | Октябрь,ноябрь |
| 1.1.1.3 | Мероприятие №3 «Реконструкция системы водоснабжения ст.Камышеватской Ейского района, строительный контроль, технологическое присоединение электросетей» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | Май, июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятие №6 «Капитальный ремонт артезианской скважины № 4940 в с. Кухаривка по ул. Победы Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Мероприятие №7: Капитальный ремонт системы водоснабжения пос.Приазовка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие №8: Капитальный ремонт системы водоснабжения пос.Комсомолец | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь,октябрь |  |  | Июль,авуст,сентябрь | Октябрь,ноябрь |  |  | Июль,авуст,сентябрь | Октябрь,ноябрь |
| 1.1.1.9 | Мероприятие №9: Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Кухаривка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь,октябрь |  |  | Июль,авуст,сентябрь | Октябрь,ноябрь |  |  | Июль,авуст,сентябрь | Октябрь,ноябрь |
| 1.1.1.10 | Мероприятие № 10: Ремонт системы водоснабжения п.Приазовка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.26 | Мероприятие № 26: Ремонт водопроводных сетей ст.Ясенская | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.27 | Мероприятие № 27: Ремонтя водопроводных сетей ст.Камышеватска | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.28 | Мероприятие № 28: Капитальный ремонт водонапорной башни с.Красноармейское | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.29 | Мероприятие №29: Ремонт магистрального водопровода В-III | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.30 | Мероприятие №30: Ремонт магистрального водопровода В-II-2 | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.31 | Мероприятие № 31: Ремонт водонапорной башни по ул.Молодежной п.Октябрьский | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.32 | Мероприятие № 32: Ремонт ВНС «Приазовка» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.33 | Мероприятие № 33: Ремонт артезианской скважины п.Моревка, ул.Победы № 6647 | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятие № 4: «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (иные межбюджетные трансферты на исполнении переданных полномочий)» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | май |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1: Откачка артезианской скважины компрессором с демонтажем и монтажом глубинного насоса из х.Рассвет Ейского района. Составление сметы. | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Мероприятие № 6: Телеинспекция артезианской скважины № 2970 х. Рассвет, № 4940 ул.Победы, 2А в с. Кухаривка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие № 2: Развитие улично-дорожной сети | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  | Июль,август,сентябрь | Октябрь,ноябрь |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие № 1: «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к х.Новатор в Ейском районе». Составление сметы и технический надзор за ремонтом.» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  | август |  |  |  | август | август |  |  | август |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Мероприятие №5: Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте: «Подъезд к с.Красноармейское».«Подъезд к п.Яснопольскому». | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль,авуст,сентябрь, | октябрь,ноябрь |  |  | Июль,авуст,сентябрь, | октябрь,ноябрь |
| 3.1.1. | Основное мероприятие № 3: Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь,февраль,март | Апрель, май, июн | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь |
| 3.1.1.1. | Мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль,март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль,март | Апрель, май, июн | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь, декабрь |

| Начальник управления | Д.В.Кияшко |
| --- | --- |